**Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение доброкачественной питьевой водой на 2024-2028 годы» за 2024 год.**  на основании Постановления №94 от 03.10.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки реализации и оценке эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Урено-Карлинское сельское поселение»

**1.Оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей** **Программы**

Ф

И = -------------------- х 100%

П

И – оценка степени достижения запланированных индикаторов

Ф- фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы

П – плановое значение целевых индикаторов и показателей программы

Целевые показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2024 год | | Степень достижения планового значения целевого показателя, % |
| план | факт |
| 1.Установка водонапорной башни Рожновского 25 м.куб. в с. Урено-Карлинское  2.Подвоз воды в села муниципального образования  3. Нанос ЭЦВ-6-10-110 | 1  1  1 | 0  1  1 |  |

2

И= ------------------- х 100% = 67%

3

**2.Оценка уровня финансирования мероприятия Программы**

Фф

Фи = --------------- х100%

Фп

Фи - оценка уровня финансирования мероприятия Программ

Фф - фактический уровень финансирования Программы

Фп - плановый объем финансирования Программ

94025,0

Фи = ------------- х100% =100%

94025,0

**3. Степень выполнения мероприятий Программы**

Мф

Ми = --------------- х 100%

Мп

Ми- степень выполнения мероприятий Программы

Мф –количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период

Мп – количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период

Мероприятия муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2024 год | | Степень достижения планового значения целевого показателя, % |
| план | факт |
| 1.Установка водонапорной башни Рожновского 25 м.куб. в с. Урено-Карлинское шт.  2.Подвоз воды в села муниципального образования, час  3. Нанос ЭЦВ-6-10-110 шт. | 1      17  1 | 1      17  1 | 100  100  100 |

100+100+100

**Ми= ------------------** х100% = 100%

3

**4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**И +Фи+Ми**

**Оэф= ------------------------**

**3**

**67% + 100% + 100%**

**Оэф= ------------------------------- = 89%**

**3**

**Вывод : Реализация муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение доброкачественной питьевой водой на 2024-2028 годы» за 2024 год признается эффективной.**