**Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение на 2024-2028 годы» за 2024 год** на основании Постановления №94 от 03.10.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки реализации и оценке эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Урено-Карлинское сельское поселение»

**Подпрограмма « Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение на 2024-2028 годы» за 2024 год**

1. Оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы

Ф

И = -------------------- х 100%

П

И – оценка степени достижения запланированных индикаторов

Ф- фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы

П – плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы

Достижение целевых показателей муниципальной программы 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | План | Факт | Степень реализации  мероприятий (%) |
| 1.Ремонт и благоустройство памятников воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. шт | 4 | 4 | 100 |
| 2.Очистка дорог от снега и зимней скользкости час. | 180 | 476,5 | 265 |
| 3. Благоустройство территории населенных пунктов (скашивание травы) час. | 16 | 34 | 213 |
| 4.Транспортные услуги  спецтехники по спиливанию сухостойных деревьев час | 6 | 23,5 | 392 |
| 5. Грейдерование дорог час | 10 | 10,5 | 105 |
| 6. Ремонт водопропускной трубы по ул. Кузнецовская в с.Теньковка , Карсунского района Ульяновской области усл. ед. | 1 | 1 | 100 |
| 7.Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Советская в селе Урено-Карлинское Карсунского района Ульяновской области усл. ед. | 1 | 1 | 100 |
| 8. Ямочный ремонт дороги из местного малопрочного материала по ул. Школьная, 2-ой переулок Холмогорский, ул. Конечная, ул. Пименова, ул. Полевая,ул. Малая Копышевка в с. Урено-Карлинское Карсунского района Ульяновской области | 1 | 1 | 100 |
| 9. Ямочный ремонт покрытия дороги из местного малопрочного материала по ул. Кузнецовская в с.Теньковка, Карсунского района Ульяновской области | 1 | 1 | 100 |
| 10. Ямочный ремонт покрытия дорог из местного малопрочного материала по улицам Гальский Конец,Нижняя Околица,Совхозный Поселок,Большая Дорога,Польская Середка в Белозерье Карсунского района Ульяновской области | 1 | 1 | 100 |
| 11. Ямочный ремонт покрытия дороги из местного малопрочного материала по ул.Советская в с. Базарный Урень, Карсунского района Ульяновской области | 1 | 1 | 100 |
| 12. Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой дорожных знаков по ул. Совхозный поселок в с. Белозерье Карсунского района Ульяновской области | 1 | 1 | 100 |
| 13. «Благоустройство парка «Семья» в селе Белозерье Карсунского района Ульяновской области» | 1 | 1 | 100 |
| 14. «Кто если не мы?(Благоустройство и ограждение кладбища в селе Урено-Карлинское Карсунского района Ульяновской области)» | 1 | 1 | 100 |

1975

И = --------------- х 100 % = 141 %

14

2.Оценка уровня финансирования мероприятия Программы

Фф

Фи = --------------- х100%

Фп

Фи - оценка уровня финансирования мероприятия Программ

Фф - фактический уровень финансирования Программы

Фп - плановый объем финансирования Программ

Уровень финансирования муниципальной программы.(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | План | Факт | Степень реализации  мероприятий (%) |
| Объем финансирования  муниципальной программы тыс. руб. | 14493,47463 | 14493,47463 | 100 |

14493,47463

Фи = ------------------- х100% = 100 %

14493,47463

1. Степень выполнения мероприятий Программы

Мф

Ми = --------------- х 100%

Мп

Ми- степень выполнения мероприятий Программы

Мф –количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период

Мп – количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный пери

Выполнение плана мероприятий муниципальной программы 2024г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | План | Факт | Степень реализации  мероприятий (%) |
| 1.Ремонт и благоустройство памятников воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. шт | 1 | 1 | 100 |
| 2.Очистка дорог от снега и зимней скользкости час. | 1 | 1 | 100 |
| 3. Благоустройство территории населенных пунктов (скашивание травы) час. | 1 | 1 | 100 |
| 4.Транспортные услуги  спецтехники по спиливанию сухостойных деревьев час | 1 | 1 | 100 |
| 5. Грейдерование дорог час | 1 | 1 | 100 |
| 6. Ремонт водопропускной трубы по ул. Кузнецовская в с.Теньковка , Карсунского района Ульяновской области усл. ед. | 1 | 1 | 100 |
| 7.Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Советская в селе Урено-Карлинское Карсунского района Ульяновской области усл. ед. | 1 | 1 | 100 |
| 8. Ямочный ремонт дороги из местного малопрочного материала по ул. Школьная, 2-ой переулок Холмогорский, ул. Конечная, ул. Пименова, ул. Полевая,ул. Малая Копышевка в с. Урено-Карлинское Карсунского района Ульяновской области | 1 | 1 | 100 |
| 9. Ямочный ремонт покрытия дороги из местного малопрочного материала по ул. Кузнецовская в с.Теньковка, Карсунского района Ульяновской области | 1 | 1 | 100 |
| 10. Ямочный ремонт покрытия дорог из местного малопрочного материала по улицам Гальский Конец,Нижняя Околица,Совхозный Поселок,Большая Дорога,Польская Середка в Белозерье Карсунского района Ульяновской области | 1 | 1 | 100 |
| 11. Ямочный ремонт покрытия дороги из местного малопрочного материала по ул.Советская в с. Базарный Урень, Карсунского района Ульяновской области | 1 | 1 | 100 |
| 12. Устройство искусственных дорожных неровностей с установкой дорожных знаков по ул. Совхозный поселок в с. Белозерье Карсунского района Ульяновской области | 1 | 1 | 100 |
| 13. «Благоустройство парка «Семья» в селе Белозерье Карсунского района Ульяновской области» | 1 | 1 | 100 |
| 14. «Кто если не мы?(Благоустройство и ограждение кладбища в селе Урено-Карлинское Карсунского района Ульяновской области)» | 1 | 1 | 100 |

14

Ми = ------------------ х 100% = 100 %

14

**4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**И +Фи+Ми**

**Оэф= ------------------------**

**3**

**141% +100%+ 100%**

**Оэф= ------------------------------ = 114 %**

**3**

**Вывод : Эффективность реализации муниципальной подпрограммы**

**« Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение на 2024-2028 годы» за 2024год признается высокой**

**Подпрограмма «Уличное освещение населённых пунктов муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение» на 2024-2028 г.г. за 2024г.**

1. Оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей программы

Ф

И = -------------------- х 100%

П

И – оценка степени достижения запланированных индикаторов

Ф- фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы

П – плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы

Достижение целевых показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План | Факт | Степень достижения планового значения целевого показателя, |
|
| Количество фонарей уличного освещения шт.  Процент освещенности  к нормативным требования освещенности улиц и дорог,% | 72  28 | 87  29 | 120,8  103,6 |

224,4

И = ------------------ х 100 % = 112,2 %

2

2.Оценка уровня финансирования мероприятия Программы

Фф

Фи = --------------- х100%

Фп

Фи - оценка уровня финансирования мероприятия Программ

Фф - фактический уровень финансирования Программы

Фп - плановый объем финансирования Программ

Уровень финансирования муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2024 год | | Степень достижения планового значения, % |
| план | факт |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 240,38998 | 240,38998 | 100 |

240,38998

Фи = ------------------- х100% = 100 %

240,38998

1. Степень выполнения мероприятий Программы

Мф

Ми = --------------- х 100%

Мп

Ми- степень выполнения мероприятий Программы

Мф –количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период

Мп – количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный пери

Выполнение плана мероприятий муниципальной программы 2024г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | План | Факт | Степень реализации  мероприятий (%) |
| 1.Оплата договоров по уличному освещению, тыс. руб.  2. Аренда опор уличного освещения, шт.  тыс. руб. | 145,58758  42  94,80240 | 145,58758  42  94,80240 | 100  100 |

100% +100 %

Ми = ------------------ = 100%

2

**4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**И +Фи+Ми**

**Оэф= ------------------------**

**3**

**112,2 % +100%+ 100%**

**Оэф= ------------------------------ = 104,0 %**

**3**

**Вывод : эффективность реализация муниципальной подпрограммы**

**« Уличное освещение населенных пунктов муниципального муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение на 2024-2028 годы» 2024 году признается высокой**

**Оэф 1подпр +О эф2 подпр**

**Оэф прог.= ------------------------**

**2**

**114 % + 104%**

**Оэф= ------------------------------ = 109 %**

**2**

**Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение на 2019-2023 годы» за 2024 год признается высокой.**