**Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной среды в муниципальном образовании Урено-Карлинское сельское поселение на 2024-2028 годы» за 2024 год.** на основании Постановления №94 от 03.10.2013 «Об утверждении Положения о Порядке разработки реализации и оценке эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Урено-Карлинское сельское поселение»

1. Оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы

Ф

И = -------------------- х 100%

П

И – оценка степени достижения запланированных индикаторов

Ф- фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы

П – плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы

Целевые показателей муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2024 год | | Степень достижения планового значения целевого показателя, % |
| план | факт |
| 1.Расчистка родника «Куроедовский» в с. Урено-Карлинское Карсунского района Ульяновской области»  2. Расчистка родника «Новый ключ святого Луки» в с. Теньковка Карсунского района Ульяновской области» | 1    1 | 1  1 | 100  100 |

2

И = -------------------- х 100% = 100 %

2

2.Оценка уровня финансирования мероприятия Программы

Фф

Фи = --------------- х100%

Фп

Фи - оценка уровня финансирования мероприятия Программ

Фф - фактический уровень финансирования Программы

Фп - плановый объем финансирования Программ

Показатели финансирования муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2024 год, тыс. руб. | | Степень достижения планового значения целевого показателя, % |
| план | факт |
| Объем финансирования  муниципальной программы тыс. руб. | 799,60936 | 799,60936 | 100 |

799,60936

Фи = ---------------------- х100%= 100%

799,60936

1. Степень выполнения мероприятий Программы

Мф

Ми = --------------- х 100%

Мп

Ми- степень выполнения мероприятий Программы

Мф –количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период

Мп – количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный пери

Показатели выполнения мероприятий муниципальной программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | 2024 год | | Степень достижения планового значения целевого показателя, % |
| план | факт |
| 1.Расчистка родника «Куроедовский» в с. Урено-Карлинское Карсунского района Ульяновской области»  2. Расчистка родника «Новый ключ святого Луки» в с. Теньковка Карсунского района Ульяновской области» | 1    1 | 1    1 | 100  100 |

2

Ми = --------------- х 100% = 100 %

2

**4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**И +Фи+Ми**

**Оэф= ------------------------**

**3**

**100% +100%+100%**

**Оэф = --------------------- = 100 %**

**3**

**Вывод : Оценка реализация муниципальной программы «Формирование комфортной среды в муниципальном образовании Урено-Карлинское сельское поселение на 2019-2022 годы» за 2024 год признается эффективной.**